|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Período De: | 26/03/2019 | Até: | 17/06/2019 |

# Sumário executivo do status do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Status |  | Conforme Planejado |  | Riscos Gerenciáveis |  | Situação Crítica |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicador por Área** | **Status** | **Comentário / Ação Requerida** |
| Prazo |  | Dentro do planejado |
| Custo |  | Dentro do planejado |
| Escopo |  | Dentro do planejado |
| Comunicação |  | Requer algumas melhorias |

# Atividades Concluídas desde o início do projeto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Atividade | Responsável | Início | Término |
| Sprint 1 | - Escolha do projeto  - Definição do plano de projetos  - Escolha da linguagem do projeto  - Estudo de possíveis aplicações do projeto | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 26/06/2019 | 01/04/2019 |
| Sprint 2 | - Desenvolvimento dos protótipos de BOT  - Estudo e aplicação dos métodos Scrum ao projeto  - Definição das tarefas de acordo com a metodologia scrum  - Estudo da linguagem de programação Java  - Estudo da IDE Android Studio | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 02/04/2019 | 08/04/2019 |
| Sprint 3 | - Preenchimento do plano de requisitos  - Planejamento da aplicação do software  - Identificação dos requerimentos do software | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 09/04/2019 | 22/04/2019 |
| Sprint 4 | - Definição da aplicação do software  - Estudo da linguagem de programação Java | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 23/04/2019 | 29/04/2019 |
| Sprint 5 | - Criação dos diagramas UML  - Criação do cronograma do projeto  - Plano de desenvolvimento com entregas semanais | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 30/04/2019 | 06/05/2019 |
| Sprint 6 | - Definição da arquitetura do software  - Definição do design do software  - Criação da interface do usuário | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 07/05/2019 | 13/05/2019 |
| Sprint 7 | - Criação do documento de arquitetura orientada a serviços  - Estudo do documento de requisitos para a criação da arquitetura orientada a serviços  - Discussão dos casos de uso da interface do software | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 14/05/2019 | 20/05/2019 |
| Sprint 8 | - Organização das interfaces de usuário  - Desenvolvimento do plano de projetos  - Estudo da manutenção requerida para o software  - Visão geral sobre os riscos de gerenciamento | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 21/05/2019 | 27/05/2019 |
| Sprint 9 | - Revisão de todo o conteúdo do projeto  - Teste de funcionalidade (qualidade do software)  - Programação da equipe para testes de qualidade do software  - Decisão de ajustes no gerenciamento de usuários do software | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 28/05/2019 | 03/06/2019 |
| Sprint 10 | - Desenvolvimento do plano de projeto | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 04/06/2019 | 10/06/2019 |
| Sprint 11 | - Planejamento do Status report  - Implementação da tela de "visualização dos alarmes dos amigos"  - Implementação e mudanças em ferramentas de visualização do aplicativo  - Desenvolvimento do plano de configuração de software  - Estratégia de testes | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 11/06/2019 | 17/06/2019 |

# Atividades em andamento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Início | Término | Status |
| Melhorias em algumas funcionalidades já implementadas | Antônio Neto,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 16/06/2019 | 20/06/2019 |  |
| Pesquisa sobre implementação de alarmes no Android | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 16/06/2019 | 20/06/2019 |  |

# Atividades para a próxima sprint

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Início | Término |
| - Implementação de novas funcionalidades:  Edição de alarmes pelos amigos | Antônio Neto,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 23/06/2019 | 27/06/2019 |

# Pontos de Atenção

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Problema** | **Status** | **Descrição da ação** | **Responsável** | **Previsão** |
| Comunicação |  | Reunião para definir melhorias nos canais de comunicação | Beatriz Falcão,  Thamires Lopes | 19/06/2019 |
| Problemas com a IDE Android Studio |  | Reinstalação da IDE e nova configuração | Antônio Neto | 20/06/2019 |
| Inexperiência com a linguagem |  | Sessão de estudos | Antônio Neto,  Beatriz Falcão,  Danilo Melo,  Thamires Lopes | 21/06/2019 |

# Informações adicionais

Figura - Gráfico de Sprints